Lisa

Jõhvi Vallavalitsuse 14.05.2025 korraldusele nr 3437

„Jõhvi Vallavalitsuse 19.03.2025 korralduse nr 3324

„Jõhvi valla 2025. aasta hankeplaani kinnitamine”

muutmine“

**JÕHVI VALLA 2025. AASTA HANKEPLAAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Jrk*  *nr* | *hanke nimetus* | *hankelepingu nimetus* | | | | *hanke lühikirjeldus* | | *hankemenetluse liik* | *hankele-pingu eeldatav*  *maksumus* | *hanke eest*  *vastutavad*  *isikud* | *hanke korraldamise aeg* | *hankelepingu*  *täitmise eest vastutavad isikud* | *hankelepingu*  *täitmise tähtaeg* |
| ***1. Teenuste ja asjade ostmine*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Transporditeenuse ostmine | | töövõtuleping | | | | Jõhvi valla kodanike ja õpilaste bussiveoteenuse ostmine | veebihange | 23 000 | hankespetsialist, majandus-spetsialist | I poolaasta 2025 | abivallavanem (majandus), majandusspetsialist | dets 2025 |
| 1.2 | Lillede istutamine | | töövõtuleping | | | | Jõhvi linna ja valla territooriumile lillede istutamine ja hooldus | riigihange | 45 000 | hankespetsialist, heakorraspetsialist | II  poolaasta 2025 | abivallavanem (majandus), heakorraspetsialist | dets 2026 |
| 1.3 | Püsikute ja suvelillede hooldus 2025 | | töövõtuleping | | | | Püsikute ja suvelillede hooldus 2025 | riigihange | 39 000 | hankespetsialist, heakorraspetsialist | märts | abivallavanem (majandus), heakorraspetsialist | dets 2025 |
| 1.4 | Piima ja piimatoodete ostmine Jõhvi valla koolidele ja lasteaedadele | | ostu-müügileping | | | | Piima ja piimatoodete ostmine Jõhvi valla koolidele ja lasteaedadele | riigihange | 90 000 | hankespetsialist, haridusnõunik | märts 2025 | haridusnõunik | dets 2025 |
| 1.5 | Eesti infoturbestandardi rakendamise auditi läbiviimine Jõhvi vallas | | töövõtuleping | | | | Eesti infoturbestandardi põhine sõltumatute pädevate isikute audit infoturbe halduse süsteemi ja infoturbe protsesside läbivaatuseks ning tulemuste teatamiseks Jõhvi Vallavalitsusele. | lihthange | 24 590 | hankespetsialist,  infoturbe eest vastutav isik | II poolaasta 2025 | IT spetsialist | dets 2027 |
| 1.6 | | Kohtunike torni soetamine | | ostu-müügileping | | | | kahe konteineri soetamine kohtunike torniks Heino Lipu staadionile | veebihange | 29 000 | hankespetsialist,  kultuuri-ja spordinõunik | apr 2025 | abivallavanem (majandus), ehitusprojektijuht | 2025 |
| 1.7 | | Sülearvutite ostmine | | ostu-müügileping | | | | sülearvutite ostmine valla koolidele | riigihange | 72 675 | hankespetsialist, haridusnõunik | mai 2025 | haridusnõunik | 2025 |
| ***2. Projekteerimistööde hanked*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Jõhvi bussipeatuste digitaalsete infotabloode paigaldamise projekteerimistööd | | | töövõtuleping | | | Jõhvi bussipeatuste digitaalsete infotabloode paigaldamise projekteerimistööd | riigihange rahvusvaheline menetlus | 27 000 | hankespetsialist,  projektijuht | I poolaasta 2025 | abivallavanem (majandus), projektijuht | 2025 |
| 2.2 | Jaama tn - Kotinuka tee kergliiklustee ja Tallinn-Narva mnt ülekäigu projekteerimine | | | töövõtuleping | | | Tallinn-Narva mnt Uikala ristmiku ümberehituse projekteerimine ning Jaama tn ja Uikala tee kerglikklusteede projekteerimine põhiprojekti staadiumis | riigihange | 57 377 | hankespetsialist, majandusspetsialist, projektijuht | I poolaasta 2025 | abivallavanem (majandus), projektijuht | 2025 |
| 2.3 | Jäätmejaama projekteerimistööd | | | töövõtuleping | | | Jäätmejaama projekteerimistööd | veebihange | 16 393 | hankespetsialist, ehitusprojektijuht | I poolaasta 2025 | abivallavanem (majandus), ehitusprojektijuht | 2025 |
| 2.4 | Jõhvi Noortepargi projekteerimistööd | | | töövõtuleping | | | Saeveski 2 ja Tartu mnt 9 kinnistutel noortepargi projekteerimine avalikuks spordi-ja puhkekohaks | riigihange | 73 770 | hankespetsialist, ehitusprojektijuht | I poolaasta 2025 | abivallavanem (majandus), ehitusprojektijuht | 2025 |
| 2.5 | Jõhvi Kesklinna arhitektuurne projekteerimine | | |  | | | Kesklinna arhitektuurse konkursi võitjaga projekteerimise 1. etapp (tööde loetelu eelnevalt projekteerijaga kokku leppida) | rahvusvaheline menetlus | 12 295 | hankespetsialist, ehitusprojektijuht | I poolaasta 2025 | abivallavanem (majandus), ehitusprojektijuht | 2025 |
| 2.6 | Tartu mnt T8 ja T9 ja lähiala kinnistute detailplaneering | | | töövõtuleping | | | Tartu mnt T8 ja T9 ja lähiala kinnistute detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga hotelli ja teenindus | veebihange | 16 393 | planeerimisspetsialist, arhitekt, hankespetsialist | I poolaasta 2025 | planeerimisspetsialist, arhitekt | 2025 |
| 2.7 | Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja maja energiatõhususe projekteerimistööd | | | töövõtuleping | | | Hariduse 7 energiatõhususe projekteerimistööd | lihthange | 20 000 | hankespetsialist, ehitusprojektijuht | I poolaasta  2025 | abivallavanem (majandus), ehitusprojektijuht | 2025 |
| ***3. Ehitustööde hanked*** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Korteriühistute (kinnistusiseste teede) remonditööd | | | | töövõtuleping | | korteriühistute (kinnistusiseste teede ja parklate) remonditööd | veebihange | 40 300 | hankespetsialist, majandus-spetsialist | I poolaasta 2025 | abivallavanem (majandus), majandusspetsialist | 2025 |
| 3.2 | Teekatete auguremont ja pindamine | | | | töövõtuleping | | Jõhvi valla ja linna teede auguremont | veebihange | 26 290 | hankespetsialist, majandus-spetsialist | I poolaasta 2025 | abivallavanem (majandus), majandusspetsialist | 2025 |
| 3.3 | Asfaltkatte osaline taastusremont | | | | töövõtuleping | | Narva mnt , Tartu mnt , Rakvere tn ja Kaare tn asfaldi taastusremont | veebihange | 51 600 | hankespetsialist, majandus-spetsialist | I poolaasta 2025 | abivallavanem (majandus), majandusspetsialist | 2025 |
| 3.4 | Jõhvi linna Malmi tänava kergliiklustee rajamine | | | | töövõtuleping | | Malmi tänava kergliiklustee ehitustööd | riigihange | 214 600 | hankespetsialist, majandus-spetsialist | I poolaasta 2025 | abivallavanem (majandus), majandusspetsialist | 2025 |
| 3.5 | | Noortekeskuse remonditööd | | | | töövõtuleping | | Noortekeskuse 1. korruse kahe ruumi remont | veebihange | 16 393 | hankespetsialist  ehitusprojektijuht | I poolaasta 2025 | abivallavanem (majandus), ehitusprojektijuht | 2025 |
| 3.6 | | E. Bornhöhe nimelise pargi rajamine I etapp | | | | töövõtuleping | | Pargi rajamine (1. etapp) | riigihange | 61 475 | hankespetsialist,  abivallavanem (kultuur ja sotsiaal) | mai 2025 | abivallavanem (kultuur ja sotsiaal),  ehitusprojektijuht | 2025 |
| 3.7 | | Jõhvi linna Raudtee tn T1 tee aluskihi ehitus ja asfalteerimine | | | | töövõtuleping | | Raudtee tn T 1 ehitustööd | veebihange | 29 350 | hankespetsialist, majandus-  spetsialist | I poolaasta 2025 | abivallavanem (majandus)  majandusspetsialist | 2025 |
| 3.8 | | Kogukonnamaja ehitustööd | | | | töövõtuleping | | Jõhvi Kogukonnakeskuse-raamatukogu ehitustööd | riigihange  rahvusvaheline menetlus | 4 838 710 | hankespetsialist, ehitusprojektijuht | II poolaasta  2025 | abivallavanem (majandus), ehitusprojektijuht | 2026 |
| 3.9 | | Sotsiaalmaja ehitustööd | | | | töövõtuleping | | Sotsiaalmaja B-korpuse ehitustööd | riigihange  rahvusvaheline menetlus | 4 126 480 | hankespetsialist, ehitusprojektijuht | II poolaasta  2025 | abivallavanem (majandus), ehitusprojektijuht | 2026 |
| 3.10 | | Jõhvi Spordihalli energiasäästu ehitustööd | | | | töövõtuleping | | Jõhvi Spordihalli energiasäästu ehitustööd | riigihange | 262 200 | hankespetsialist, ehitusprojektijuht | II poolaasta  2025 | abivallavanem (majandus), ehitusprojektijuht | 2026 |
| 3.11 | | Teisaldatava WC vundamentide ja ühenduste projekteerimis-ehitustööd | | | | töövõtuleping | | WC konteineri hankimine, paigaldamine ja vundamentide ja ühenduste projekteerimine ja ehitamine | veebihange | 24 590 | hankespetsialist,  Jõhvi Sport juhataja | I poolaasta 2025 | abivallavanem (majandus), Jõhvi Sport juhataja | 2025 |
| 3.12 | | Jõhvi Kesklinna Kooli ruumide remont | | | | töövõtuleping | | Jõhvi Kesklinna Kooli ruumide remont | veebihange | 20 491 | hankespetsialist, ehitusprojektijuht | I poolaasta 2025 | abivallavanem (majandus), ehitusprojektijuht | 2025 |
| 3.13 | | Hariduse 3 hoone uue sissepääsu ehitamine | | | | töövõtuleping | | Hariduse 3 hoone uue sissepääsu ehitamine | riigihange | 152 600 | hankespetsialist, ehitusprojektijuht, vallavara spetsialist | I poolaasta 2025 | abivallavanem (majandus), ehitusprojektijuht | 2025 |
| 3.14 | | Jõhvi Hooldekeskuse vana lifti demonteerimine ja uuega asendamine | | | | töövõtuleping | | Jõhvi Hooldekeskuse vana lifti demonteerimine ja uuega asendamine | riigihange | 103 000 | hankespetsialist, ehitusprojektijuht, vallavara spetsialist | I poolaasta 2025 | abivallavanem (majandus), ehitusprojektijuht | 2025 |
| 3.15 | | Tammiku Rahvamaja ja Jõhvi Kesklinna Kooli ja ujula ligipääsetavuse ehitustööd | | | | töövõtuleping | | Tammiku Rahvamaja ja Jõhvi Kesklinna Kooli ja ujula ligipääsetavuse ehitustööd | riigihange | 74 300 | hankespetsialist, ehitusprojektijuht, vallavara spetsialist | I poolaasta 2025 | abivallavanem (majandus), ehitusprojektijuht | 2025 |
| 3.16 | | Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja  majale päikeseelektrijaama projekteerimine ja paigaldamine | | | | töövõtuleping | | Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja maja päikesepaneelide projekteerimine ja paigaldamine energiatõhususe tõstmiseks | lihthange | 28 225 | hankespetsialist,  vallavara spetsialist | I poolaasta  2025 | abivallavanem (majandus),  vallavara spetsialist | 2025 |

Hankeplaani korrigeeritakse vastavalt Jõhvi valla 2025. aasta eelarves rahastamise võimalustele ja positiivsete rahastamisotsuste saamisel toetusfondidest.