## Lisa 2 Hankelepingu projekt

Jõhvi Vallavalitsuse 05.05.2026 korralduse nr 452

„Veebihanke „Voka kogukonnakeskuse ehitustööde

omanikujärelevalve” hankemenetluse korraldamine

ja veebihanke dokumendi kinnitamine“ lisale

OMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING nr 6.1-12.1/

Jõhvi Vallavalitsus, registrikoodiga 75033483, asukohaga Kooli tn 2, 41595, Jõhvi linn (edaspidi: tellija), mida esindab vallavanem Vallo Reimaa

ja

……………. registrikoodiga …………….., asukohaga ………………………… (edaspidi: insener), mida esindab …………………….

Tellija ja insener (edaspidi koos pooled või eraldi pool), sõlmisid käsunduslepingu omanikujärelevalve teostamiseks (edaspidi: leping) alljärgnevas.

1. Üldsätted

1.1 Insener on ettevõte, mis osutab teenust. Inseneri meeskond võib koosneda ühest või mitmest füüsilisest isikust, kes osutavad teenust.

1.2 Teenus on omanikujärelevalve teostamine tööprojekti koostamisele ja ehitustöödel.

1.3 Töövõtja on isik, kes teostab ehitustöid.

1.4 Töövõtuleping on leping, mis on sõlmitud ehitustööde teostamiseks.

1.5 Töö on ehitustööde teostamine.

2. Lepingu ese

2.1 Käesoleva lepingu esemeks on omanikujärelevalve teostamine riigihanke „Voka kogukonnakeskuse ehitustööde omanikujärelevalve" omanikujärelevalve teostamiseks raames teostatavatele ehitustöödele (edaspidi: teenus) vastavalt lepingu ning selle lisade tingimustele. Ehitustööde teostamiseks on sõlmitud töövõtuleping.

2.2 Käesoleva käsunduslepingu mahtu kuulub omanikujärelevalve teenuse osutamine töövõtulepingu üle:

2.2.1 tellija nõustamine ja teiste hankedokumentides nimetatud ülesannete ja kohustuste täitmine;

2.2.2 kohustuste täitmine garantiiperioodil;

2.2.3 ehitustööde alusdokumendi lisas tehniline kirjeldus nõutud tööde kvaliteedi tagamise ja kontrollimise plaanist kinnipidamise järgimine.

3. Lepingu üldtingimused

Lepingu lisadeks on:

3.1 pakkuja poolt esitatud hinnapakkumus;

3.2 hanke tehniline kirjeldus;

3.3 hankemenetluse käigus esitatud küsimused-vastused.

4. Tähtajad

4.1 Lepingu täitmist alustatakse tellija vastutava isiku antud korralduses märgitud tähtajal.

4.2 Leping kehtib kuni lepinguliste kohustuste täitmiseni.

4.3 Juhul, kui ehitustööde töövõtuleping peatub (näiteks tehnoloogiline paus), siis sellisel ajavahemikul on inseneri tegevus peatatud ja tasu selle ajavahemiku eest ei maksta.

4.4 Tehnoloogiline pausi kehtestab vajaduse korral tellija kokkuleppel töövõtjaga kui ilmastikuolude tõttu ei ole võimalik töid nõuetekohaselt ja kvaliteetselt teostada. Töid jätkatakse esimesel võimalusel. Tehnoloogiline paus kehtestatakse tellija lepingu täitmise eest vastutava isiku korraldusega. Tehnoloogilise pausi rakendamisel fikseeritakse korralduses töödeks kulunud aeg päevades ja tööde tegemiseks järelejääv aeg päevades, arvestades lepingus fikseeritud lepinguperioodi pikkust.

4.5 Tehnoloogiline paus lõpetatakse tellija lepingu täitmise eest vastutava isiku korraldusega.

5. Poolte õigused ja kohustused

5.1 Tellijal on õigus:

5.1.1 igal ajal teha järelepärimisi teenuse osutamise olukorra kohta ning kontrollida teenuseosutamise käiku;

5.1.2 pöörduda kolmandate isikute poole sõltumatu eksperthinnangu saamiseks teenuse kvaliteedi kohta;

5.1.3 kasutada õiguskaitsevahendeid (sh öelda leping üles), samuti nõuda lepingus sätestatud juhtudel leppetrahvi, kui insener ei pea kinni lepingust, selle lisades või muudes lepingu juurde kuuluvates dokumentides sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest, maksumusest, samuti kui insener ei täida või täidab mittevastavalt muid endale lepinguga võetud kohustusi.

5.2 Tellijal on kohustus tasuda insenerile osutatud teenuse eest vastavalt lepingule.

5.3 Inseneril on õigus:

5.3.1 saada tellijalt teenuse osutamiseks vajalikku informatsiooni, dokumentatsiooni ja juhiseid;

5.3.2 saada teenuse osutamise eest lepingus kokkulepitud tasu.

5.4 Insener kohustub:

5.4.1 osutama teenust vastavalt lepingule. Teostama teenust lähtuvalt kehtivatest õigusaktidest, sh vastavalt majandus- ja taristuministri 2. juuli 2015 määrusele nr 80 „Omanikujärelevalve tegemise kord”;

5.4.2 olema objektil tellijapoolne kontaktisik ja viibima objektil kokkuleppel tellijaga, kuid mitte vähem kui alljärgnevas tabelis nimetatud:

| Spetsialist | Ehitustööde algstaadiumis (sh projekteerimine, ettevalmistus) | Intensiivses ehitusstaadiumis (sh teostusdokumentide kontrolliperiood) |
| --- | --- | --- |
| Omanikujärelevalve vastutav spetsialist | Vähemalt 1 tööpäeval nädalas. Keskmiselt 24 töötundi kuus. | Vähemalt 3 tööpäeval nädalas. Keskmiselt 60 töötundi kuus. |
| Eriosade spetsialistid | Vastavate eriosade tööde algusest vähemalt 2 tööpäeval kuus. Keskmiselt 6 töötunnil kuus (tingimus kehtib iga spetsialisti kohta eraldi) | Vastavate eriosade tööde algusest vähemalt 2 tööpäeval nädalas. Keskmiselt 24 töötundi kuus (tingimuse kehtib iga spetsialisti kohta eraldi) |

5.4.3 viibima objektil kindlasti kaetud tööde ülevaatamisel ning tööde etappide üleandmise ajal. Tööde üleandmise aeg on eelnevalt töövõtjaga kokku lepitud. Inseneri meeskonnaliiget saab asendada ainult tellija kirjalikul nõusolekul.

5.4.4 esitama meeskonna tellijale kooskõlastamiseks 5 (viie) tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates. Esitatav dokumentatsioon peab sisaldama meeskonna nimekirja ja meeskonna liikmete kehtivaid kutsetunnistuste koopiaid. Tellija kontrollib isikute vastavust nõuetele 5 (viie) tööpäeva jooksul ning kooskõlastab kandidaadid või keeldub kooskõlastamast, kui kandidaat ei vasta nõuetele. Tellijapoolse kooskõlastamisest keeldumise korral tuleb esitada 5 (viie) tööpäeva jooksul uued kandidaadid kooskõlastamiseks;

5.4.5 esitama iga kuu lõpus tellijale aruande enda ja/või meeskonna teostatud tööde kohta  ja tööaja tabeli, milles on näidatud objektil viibitud tööaeg;

5.4.6 tagama teenuse osutamisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise;

5.4.7 informeerima viivitamatult tellijat teenuse osutamise käigus tekkinud probleemidest;

5.4.8 osutama teenust erapooletult, olema sõltumatu projekteerijast, töövõtjast, materjalide hankijatest ning valmistajatest;

5.4.9 informeerima viivitamatult tellijat asjaoludest, mille tõttu insener ei saa olla oma tegevuses objektiivne;

5.4.10 täitma vastavaid seadusi ja muid õigusakte ning lepingut ja järgima teenuse osutamisel väljakujunenud head tava;

5.4.11 kooskõlastama töövõtja ja insenerimeeskonna pädevate isikute asendamise tellijaga. Asendatava pädeva isiku kvalifikatsioon peab olema vähemalt samaväärne hinnapakkumuse kutses sätestatud isikute kvalifikatsiooniga;

5.4.12 teavitama viivitamatult tellijat võimalikest olukordadest, mis mõjutavad teenuse osutamist;

5.4.13 tasuma leppetrahvi vastavalt lepingule.

6. Inseneri kohustused projekteerimistööde osas

Insener on kohustatud:

6.1 osalema koosolekutel;

6.2 kontrollima, et esitatud tööprojekt vastaks ehitusnormidele, õigusaktidele ja ametlikult kehtestatud nõuetele ning tööprojekti staadiumile;

6.3 aktide kontrollimine ja allkirjastamine;

6.4 tellija konsulteerimine ja nõustamine projekteerimistööde läbiviimise tehnilistes küsimustes.

7. Inseneri kohustused ehitustööde osas

Insener on kohustatud:

7.1 kontrollima ja nõudma seadusandlusest, normidest, tööde tehnoloogia- ja kvaliteedinõuetest kinnipidamist, ehitusplatsi ohutust ning korrashoidu, liikluskorralduse vastavust nõuetele;

7.2 kontrollima kasutatavate ehitusmaterjalide ja –toodete kvaliteedi vastavusdeklaratsioonide, tootmis- ja vastavussertifikaatide olemasolu ja vastavust nõuetele;

7.3 teavitama viivituseta tellijat juhul kui on tekkinud oht keskkonnale või inimestele või on tekkinud keskkonna saastamine või õnnetus;

7.4 kontrollima ja nõudma töövõtjalt töövõtulepingust ja projektist kinnipidamist;

7.5 kontrollima kasutatavate materjalide ja töö mahtude vastavust töövõtulepingule ja projektile;

7.6 kontrollima esitatud töö mahte ning tegema pistelisi kontrolle;

7.7 nõudma kasutatavate materjalide kvaliteedinõuetele mittevastavuse korral töö peatamist ja nõuetele mittevastavate materjalide asendamist;

7.8 kontrollima pidevalt töö tegelikku kulgu ning nõudma töövõtjalt õigeaegselt vajalike abinõude rakendamist tähtaegade täitmiseks;

7.9 tegema töövõtjale märkusi ja ettekirjutusi puuduste kõrvaldamiseks;

7.10  põhjendatud puudumise korral teavitama tellijat ja kooskõlastama tellijaga enda asendamise;

7.11 vajadusel nõudma mittekvaliteetse töö ümbertegemist;

7.12 tegema ettepaneku tellijale töövõtulepingu lõpetamiseks, kui töövõtja ei ole suuteline täitma töövõtulepingust tulenevaid kohustusi, on korduvalt rikkunud nõudeid või pole täitnud talle tehtud ettekirjutusi;

7.13 teavitama pidevalt tellijat töö kvaliteedist ja progressist ning viivitamatult töös avastatud projekti vigadest ja muudest võimalikest puudustest, tehes vastavad sissekanded päevikusse;

7.14 andma töövõtjale juhiseid puuduste kõrvaldamiseks;

7.15 tegema ettepanekuid üleskerkinud tehniliste probleemide lahendamiseks, kokku kutsudes sellealaseid nõupidamisi;

7.16 kontrollima tegelikult tehtud tööde mahtusid arvestades projekti joonistel määratuga; kontrollima töövõtja poolt esitatud „Tehtud tööde akte“;

7.17 vajadusel tegema tellijale majanduslikult ja tehniliselt põhjendatud ettepanekuid projekti jooniste, täiendavate tööde, töömahuloendis puuduvate ühikhindade täiendamiseks või muutmiseks;

7.18 vajadusel väljastama töövõtjale juhiseid täiendavate tööde tegemiseks või töö ja/või mahtude muutmiseks. Juhised töö ja/või mahtude muutmise kohta peavad olema eelnevalt kirjalikult kooskõlastatud tellijaga;

7.19 võtma vastu töövõtulepingule, projektile ning kvaliteedinõuetele vastavaid töid, ehitise osasid või ehitusetappe, vormistades koos töövõtjaga nõutud dokumendid;

7.20 täitma kehtivaid liiklusohutuse, keskkonnakaitse ja töökaitse nõudeid;

7.21 püüdma ette näha võimalikke töö viivitusi, lepingulisi, administratiivseid ja tehnilisi

probleeme, töövõtja kaebuseid ja nõudeid ning lahendama need parimal võimalikul moel;

7.22 korraldama, juhtima ja protokollima objekti-ja tehnilisi koosolekuid, vormistama koosolekute protokollid kolme tööpäeva jooksul koos märkuste ja osalejate registreerimislehega;

7.23 osalema õigeaegses töö dokumenteerimises;

7.24 kontrollima töö täitedokumentatsiooni vastavust nõuetele ja seadusega kehtestatud arhiveerimise korrale;

7.25 osalema töö lõppülevaatuses, vastuvõtukomisjonis;

7.26 kooskõlastama töövõtja taotluse töö vastuvõtmiseks, kui töö on lõpetatud vastavalt töövõtulepingule ja esitama tellijale kinnituse töö lõpetamise kohta.

8. Objekti koosolekud

8.1 Objekti korraliste nõupidamiste toimumise sagedus, aeg ja koht täpsustatakse esimesel nõupidamisel, kuid mitte harvemini kui üks kord nädalas.

8.2 Erakorralised koosolekud toimuvad ühe poole nõudmisel mitte hiljem kui kolme (3) kalendripäeva jooksul alates sellekohase kirjaliku teate esitamisest teisele poolele.

8.3 Koosolekute käik ja sisu protokollitakse inseneri poolt ja esitatakse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul kõikidele osalejatele e-posti teel. Protokolli poolte vahel kooskõlastatud redaktsioon  allkirjastatakse poolte poolt hiljemalt järgmisel koosoleku.

9. Seadmed

Teenuse osutamiseks vajalikud seadmed peab insener hankima omal kulul või kooskõlas tellijaga tal peab olema võimalus neid rentida. Ühtegi seadet ei osteta ega hangita tellija nimel ega kulul.

10. Garantiiperioodi ülevaatuse aruanne

10.1 Insener esitab korralisi ülevaatuse aruanded garantiiperioodil üks kord aastas.

10.2 Garantiiperioodi ülevaatuse aruanne peab käsitlema objekti ülevaatuse tulemusi, avastatud defekte, kinnitust varasemate defektide likvideerimise kohta, ettepanekuid ja soovitusi hooldustöödeks jm.

10.3 Oluliste defektide ilmnemisel viiakse objekti ülevaatusi läbi vastavalt vajadusele.

11. Aruannete esitamine ja kinnitamine

Tellija vaatab saadud aruanded läbi 10 kalendripäeva jooksul. Märkuste esinemisel esitab tellija need 10 kalendripäeva jooksul aruannete saamisest arvates insenerile. Vajadusel korrigeerib insener aruanded ja esitab need kinnitamiseks tellijale 5 kalendripäeva jooksul tellija poolt esitatud märkuste saamisest arvates.

12. Tasumine

12.1 Teenuse maksumus on ……………. eurot (……………………………), millele lisandub käibemaks ………eurot (……….), koos käibemaksuga ………….(……….) eurot.

12.2 Insener võib tööd akteerida igakuuliselt. Sellisel juhul tuleb akt esitada aruandluskuule järgneva kuu 7 kalendripäeva jooksul.

12.3 Juhul, kui tööd peatatakse (sh tellija rakendab tehnoloogilist pausi), siis peatatud ajavahemikul insenerile tasu ei maksta.

12.4 Kui tekib vajadus lepingu muutmiseks, lähtutakse RHS paragrahvist 123.

13. Lepingu alusel tehtavad maksed

13.1 Insener võib esitada tellija esindajale kuu jooksul tehtud teenuse kohta akti koos lepingu dokumentides nõutud aruannete ja õienditega. Tellija kohustub akti läbi vaatama 3 tööpäeva jooksul, selle allkirjastama või põhjendatud juhtudel insenerile tagastama.

13.2 Kui insener ei ole tellija esindaja ettepanekuga nõus, siis esitab ta oma vastuväited kolme päeva jooksul alates ettepanekute saamisest tellijale ning need lahendatakse inseneri ja tellija vaheliste läbirääkimiste teel

13.3 Akti allkirjastamise järgselt on inseneril õigus esitada arve.

13.4 Tellija võib insenerile kirjalikult ette teatades peatada lepingu alusel insenerile maksmisele kuuluvad maksed tervenisti või osaliselt, kui esineb ja püsib mis tahes järgnevatest sündmustest:

13.4.1 insener ei täida lepingut nõuetekohaselt;

13.4.2 esinevad asjaolud, mille eest insener on lepingu alusel vastutav ja mis takistavad ehitusobjekti valmimist või lepingu nõuetekohast täitmist.

14. Muudatustööde menetlemine ja ettepanekute esitamine muudatustööde kokkuleppe sõlmimiseks

14.1 Kontrollib ja annab oma ekspertarvamuse projektimuudatuste ja projektitäienduste osas ning nende mõjust tellija eesmärgile ja maksumusele.

14.2 Muudatustöö menetlemisel veendub, et:

14.2.1 muudatus on vajalik ja põhjendatud;

14.2.2 muudatusega ei kaasne lõpptulemuse halvenemist ja/või mittevastavust, halduse või hoolduse kulude suurenemist jne;

14.2.3 muudatus on vastuvõetav tellijale;

14.2.4 muudatus on vastavuses sõlmitud lepingutega.

14.3 Muudatustööde maksumuse kontrollimiseks nõuab ehitustöövõtjalt, et muudatustööde kalkulatsioonides oleksid esitatud tööde füüsilised mahud ja maksumused.

14.4 Muudatustööde maksumuse hindamisel tuleb lähtuda ehitusturu hindadest. Vajadusel tuleb võtta ka alternatiivhinnapakkumisi veendumaks, et ehitaja esitatud muudatustööde maksumus on õige ega ole kõrgem ehitusturu hindadest.

15. Poolte vastutus ja leppetrahvid

15.1 Insener on kohustatud hüvitama lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega tellijale tekitatud kahju ja tellija poolt seoses inseneri poolse lepingu rikkumisega tehtud kulutused.

15.2 Tellija vastutab lepingu rikkumise eest ja on kohustatud insenerile hüvitama lepingu rikkumisega tekitatud kahju ning inseneri poolt tellijapoolse lepingu rikkumisega seoses tehtud kulutused.

15.3 Tellijal on õigus rakendada sanktsioonina leppetrahvi järgnevates punktides kirjeldatud rikkumiste puhul:

15.3.1 tellija kirjaliku märkuse või ettekirjutuse põhjendamata täitmata jätmise korral 50 eurot esimese, 100 eurot teise ja 200 eurot iga järgmise rikkumise korral;

15.3.2 dokumentide põhjendamatu esitamise tähtaja ületamisel 50 eurot esimese, 100 eurot teise ja 200 eurot iga järgmise rikkumise puhul. Inseneril on mittenõustumise korral õigus esitada vastuväide kolme tööpäeva jooksul;

15.3.3 ebakvaliteetsete (normidega, standarditega ja lepingutingimustega vastuolus) tööde ja materjalide vastuvõtmisel 50 eurot esimese, 100 eurot teise ja 200 eurot iga järgmise rikkumise puhul;

15.3.4 inseneri põhjendamata puudumine objektilt 50 eurot esimese, 100 eurot teise ja 200 eurot iga järgmise rikkumise puhul.

15.4 Leppetrahvide kohta väljastab tellija leppetrahviarve.

15.5 Leppetrahvi summa võib tellija tasaarvestada töövõtja poolt esitatud arvetega.

16. Poolte kontaktisikud

16.1 Tellija esindaja lepingulistes küsimustes: Ilmar Aun, tel 5340 8002, e-post: ilmar.aun@johvi.ee.

16.2 Tellija esindaja tehnilistes küsimustes on Jevgeni Korniltsev, tel 5006 0363, e-post: jevgeni.korniltsev@johvi.ee.

16.3 Töövõtja esindaja lepingulistes küsimustes on ……………….. , tel ……………………, e-post: ……………….

16.4 Töövõtja esindaja tehnilistes küsimustes on …………………….. , tel …………………, e-post: ………………

17. Lepingu kehtivus

17.1 Tellija võib lepingust taganeda, kui insener rikub oluliselt oma õigusaktidest või lepingust tulenevaid kohustusi. Tellija võib lepingu üles öelda võlaõigusseaduses ettenähtud korras.

17.2 Insener võib lepingust taganeda, kui tellija rikub oluliselt lepingu tingimusi. Sellisel juhul on tellija kohustatud insenerile hüvitama inseneri poolt lepingu täitmisel tehtud kulutused.

17.3 Leping loetakse koheselt lõppenuks, kui:

17.3.1 inseneri tegevus lõppeb või lõpetatakse Voka kogukonnakeskuse projekteerimis-ja ehitustööde leping;

17.3.2 kuulutatakse välja inseneri pankrot.

18. Teated

18.1 Poolte vahelised lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.

18.2 Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni teel.

18.3 Kirjalikud teated saadetakse lepingu pooltele e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna või selle võimaluse puudumisel antakse lepingu pooltele üle allkirja vastu. Ühe poole teade teisele poolele loetakse kätte saaduks, kui teade on saadetud lepingus näidatud e-posti aadressil ning sellest on möödunud 3 päeva, va juhul, kui teine pool on teate kättesaamist e-posti teel varasemalt kinnitanud.

18.4 Lepingu üks pool on kohustatud kätte saadud ning vastust eeldavale teatele vastama kolme tööpäeva jooksul selle kättesaamisele järgnevast päevast lugedes, kui teates ei ole ette nähtud vastamiseks pikemat tähtaega.

19. Muud tingimused

19.1 Kõik lepingu tõlgendamisest või täitmisest tulenevad vaidlused püütakse lahendada lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus kohtus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

19.2 Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud lepinguga, juhinduvad pooled Eesti Vabariigi

vastavatest õigusaktide.

20. Poolte allkirjad

Tellija:								Insener:

Jõhvi Vallavalitsus

Registrikood 75033483					registrikood

Asukoht: Jõhvi linn, Kooli 2, 41595				asukoht

Tel 336 3750							tel

E-post: johvi@johvi.ee					e-post:

(allkirjastatud digitaalselt)					(allkirjastatud digitaalselt)

Lisa 1

Aruandluse esitamise vorm

| OMANIKUJÄRELEVALVE ARUANNE |  | objekt: |  |  | aruande periood: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJEKTI ÜLEVAATUSED / ehitustööde perioodil/ |  |  |  |  |  |  |
| Objekti ülevaatuse teostamise kuupäev ja objektil viibimise aeg (h) | teostaja |  | ülevaatusel teostatud toimingud | ülevaatusel fikseeritud puudused ja mittevastavused |  | rakendatud meetmed |
| Perioodi jooksul läbivaadatud ja kontrollitud täitedokumentatsioon |  |  |  |  |  |  |
| Ehitustööde seis / lühikirjeldus |  |  |  |  |  |  |
| Hinnang ajakavale |  |  |  |  |  |  |
| Tuvastatud probleemid, märkused ja ettepanekud |  |  |  |  |  |  |

Lisa 2

Ehitustööde ülevaatuse tabel

Objekt:

Aadress:

Töövõtja:

Kuupäev:

| Jrk nr | Ruumi nr või tööosa nimetus | ruumi tehnosüsteemi või tööosa nimetus | puuduse kirjeldus | foto | märkuse kuupäev | ülevaatuse tegija | puuduse kõrvaldaja | töövõtja hinnang |  | järelkontrolli kpv | järelkontrolli tulemused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | nõus või mitte | kommentaar |  |  |

Peatöövõtja projektijuht:__________________________

Omanikujärelevalve:______________________________

Tellija esindaja:__________________________________